voorgekomen situaties

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

16 januari 2026

Project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

Inhoud

Voorgekomen situaties	1

Windrichting sensor	1

Raspberry pi 4	1

Motor	1

Changelog	2

# Voorgekomen situaties

## Windrichting sensor

In sprint 4 hadden wij eindelijk na lange levertijden de sensoren binnen, hiermee zijn wij dus ook gelijk mee aan de slag gegaan. Alleen na in sprint 5 met de windrichting sensor gewerkt te hebben zijn wij er eindelijk achter gekomen dat deze sensor kapot is. Na 2 weken druk aan deze sensor gewerkt te hebben, en het niet gelukt is, hebben wij besloten om een nieuwe aan te schaffen. Deze sensor is in de vakantie/in sprint 6 binnen gekomen. De tweede sensor hebben wij wel op een andere manier uitgezocht. Met de eerste sensor hebben wij alleen gekeken naar specificaties, hierdoor is het gebeurt dat wij een sensor hebben die gekocht die niet van een erkent bedrijf vandaan komt. Omdat dit zo gebeurt is hadden wij geen garantie of hulp bij een kapotte sensor. Daarom tijdens het uitzoeken van de tweede sensor hebben wij opgelet waar de sensor vandaan komt, of er een duidelijke datasheet bij zit en of er garantie op het product zit. Dit nemen wij ook mee naar de volgende projecten om deze problemen te voorkomen.

## Raspberry pi 4

In sprint 4 net als de sensoren hadden wij toen ook de raspberry pi binnen gekregen, maar met het opstarten en werkend krijgen hadden wij nog al wat problemen. Als eerste moesten wij de twee sensoren integreren met de raspberry pi, maar wij hadden er geen rekening mee gehouden dat de raspberry pi alleen digital pins heeft, en wij twee sensoren hebben die analoge signalen doorgeven. Hiervoor hadden wij een adapter nodig die het analoge signaal omzet naar digitaal. Hierdoor ging er ook weer een week aan tijd voorbij totdat de adapter binnen was en wij weer veder konden gaan met de sensoren. Als tweede hebben wij een draadloze verbinding nodig tussen de microcontroller en de host computer, hiervoor hebben wij gekozen om SSH te gebruiken omdat het gratis is en technisch gezien makkelijk om mee te werken. Alleen wanneer wij probeerde dit op te zetten om code te runnen, kwamen wij weer tegen een paar tegenslagen waardoor het weer meer tijd kosten. We konden namelijk geen libraries downloaden over het internet.

## Motor

In het begin van sprint 7, de laatste sprint, zijn wij er achter gekomen dat de motor die wij moeten aansturen niet aanstuur baar is met een micro controller. Dit betekend dat de motor die al in de Coolhaven niet te automatiseren voor ons. Hierdoor gaan wij dit project niet af kunnen krijgen.

De reden dat dit probleem niet in de risico analyse staat is omdat in de opdracht omschrijving staat dat wij deze motor moeten aansturen met een micro controller. “Daarom zoekt CLEAR Rivers studenten die voor CLEAR Rivers met een Raspberry Pi kunnen programmeren, zodat een weerstation gekoppeld kan worden aan de motor.” -quote uit praktijklink. Ook kregen wij aan het begin van dit project een ‘handleiding’ waarop staat dat wij ons geen zorgen moeten maken over de verbinding naar de motor want de po ging zelf die kabel halen en aan ons leveren. Hierdoor zijn wij er vanuit gegaan dat de verbinding tussen motor en micro controller geen probleem zou moeten worden. Echter is dat niet het geval. Wij hebben twee weken voor de inlever datum van dit project te horen gekregen, door communicatie tussen de PO en het bedrijf waar de motor vandaan komt, dat de motor alleen aan te sturen is met een micro controller die een real time clock heeft. Onze gekozen microcontroller de raspberry pi 4 heeft dit niet, aangezien dat geen eis was aan het begin van dit project. Hierdoor hebben wij geen microcontroller die de motor aan zou kunnen sturen. Na contact opgezocht te hebben met de PO zijn wij niet wijzer geworden over wat wij nu moeten doen met dit project. Daarom hebben wij zelf de beslissing genomen om geen onderzoek te doen naar een nieuwe micro controller, die wel een real time clock heeft, maar om veder te gaan met wat we nu hebben.

# Changelog

| Datum | Versie | Naam | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/1/2026 | 1 | Merel van der Leeden | Bestand aangemaakt en geschreven. |
| 19/1/2026 | 1.1 | Merel van der Leeden | Raspberry pi toegevoegd |
| 22/1/2026 | 1.2 | Merel van der Leeden | Raspberry pi afgeschreven en bestands naam aangepast. |