Product Backlog

Pavlo Petrashkevych(1099450)

Merel van der Leeden(1103194)

Jullian Lima Spencer(1102737)

Aron Vleij(1080231)

De user stories zijn geformuleerd vanuit de product owner.

| Requirement | User story | Taken | Acceptatie criteria | MoSCoW | functionaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. Het weerstation mag niet geblokkeerd worden door gebouwen en moet zich in de open lucht bevinden. | Ik wil dat er een sensor is die de windsnelheid meet zodat ik de data van de windsnelheid kan krijgen. | 1.1 Onderzoek de opties van de windsnelheid sensoren. 1.2 Schrijf het onderzoekverslag over windsnelheid sensoren. 1.3 Koop de windsnelheid sensor. 1.4 Kalibreer de windsnelheid sensor. | Er is een sensor die de windsnelheid accuraat meet.­­ | Must | functioneel |
| 2.Er moet een sensor zijn die minimaal 8 windrichtingen kan meten en geschikt. | Ik wil dat het er een sensor is om de windrichting te kunnen meten zodat ik de data van de windrichting kan krijgen | 2.1 Onderzoek de opties van de windrichting sensoren. 2.2 Schrijf het onderzoekverslag over windrichting sensoren. 2.3 Koop de windrichting sensor. 2.4 Kalibeer de windrichting sensor | Er is een sensor die de windrichting meet. | Must | functioneel |
| 3. Het weerstation mag niet geblokkeerd worden door gebouwen en moet zich in de open lucht bevinden. | Ik wil dat de windsnelheid op locatie gemeten wordt zodat ik weet hoe hard de wind is en de motor daar juist op aangestuurd wordt. | 4.1 Integreer de windssnelheids sensor. 4.2/5.2/6.2 Maak een elektrisch schema. 4.3 Test de windmeet sensor. | Het weerstation bevat een windsnelheid sensor en meet de wind op de locatie. | Must | kwaliteit |
| 4.Het weerstation kan de windrichting op de locatie meten | Ik wil dat de windrichting op locatie gemeten wordt zodat ik de richting van de wint weet en de motor daar juist op aangestuurd wordt | 5.1 Integreer de windrichting sensor. 4.2/5.2/6.2 Maak een elektrisch schema. 5.3 Test de windrichting sensor. | Het weerstation bevat een windrichting sensor en meet de richting van de wind op de locatie. | Must | kwaliteit |
| 6.Het weerstation is bestendig tegen water en extreem weer. | Ik wil dat het weerstation altijd buiten kan blijven zonder dat ik me zorgen hoef te maken dat die kapotgaat. | 7.1 Onderzoek welk materiaal geschikt is voor een waterdichte behuizing 7.2 ontwerp de behuizing. 7.3 bouw de behuizing. 7.4 Test de behuizing. | Het weerstation heeft geen schade als hij voor langere tijd buiten staat. | Must | kwaliteit |
| 8.De motor wordt aangestuurd door een microcontroller. | Ik wil dat de motor en het weerstation moeten afhankelijk zijn van de microcontroller. | 9.1 schrijf een code om de motor te besturen met een microcontroller | Het weerstation bevat een micro controller die die motor aanstuurt. | Must | functioneel |
| 9.De microcontroller kan de motor besturen op basis van de data van de sensoren. | Ik wil dat de microcontroller de motor kan aansturen op basis van de data. | 10.1/12.1 Bestudeer de verkregen motorprestatiegegevens 10.2 Schrijf, op basis van de weersomstandigheden, een code om de motor te besturen | De motor is aangestuurd op basis van de data. | Must | functioneel |
| 10.Het weerstation bevat een micro controller | Ik wil dat het weerstation via een microcontroller aanstuurbaar kan zijn. | 11.1 Onderzoek de opties van microcontrollers. 11.2 Schrijf het onderzoekverslag en vergelijk de microcontrollers. 11.3 Koop de microcontroller. | Het weerstation wordt aangestuurd door een microcontroller. | Must | functioneel |
| 11.De motor moet op de minimale snelheid draaien onder ntb optimale weersomstandigheden | Ik wil dat de motor altijd minimaal draait zodat we geen energie verspillen en zo veel mogelijk plastic in de plastic vanger terecht komt. | 10.1/12.1 Bestudeer de verkregen motorprestatie 12.2 Onderzoek welke (combinatie van) weersomstandigheiden optimaal is om de plastic in de vanger te krijgen. 12.3 Schrijf een code voor de motor om in de minimale snelheid te draaien. | In de code is verwerkt dat de motor altijd minimaal draait om zoveel mogelijk plastic weg te laten stormen. | Must | Non functioneel |
| 12.De motor zou op afstand aanstuur baar kunnen worden via een app of website. | Ik wil in noodgevallen de motor van afstand kunnen aansturen of uitzetten. | 14.1 Onderzoek een manier om de motor van afstand te besturen en de sensoren to monitoren 14.2 Schrijf een code om data van de sensoren te weergeven. 14.3 Schrijf een code voor de start/stop system. | De motor kan op afstand aangestuurd worden via een app of website. | Could | functionaal |
| 13.Het weerstation is zelfvoorzienend van energie. | Ik wil de het weerstation altijd werkt ook al heeft hij geen stroomtoevoer. | 15.1 Onderzoek wat is de opties van zelfvoorziening. 15.2 Implementeer de zelfvoorziening. | Het weerstation heeft stroomvoorziening zonder afhankelijk te zijn van Batterij(en) of de stroomkast | Could | functioneel |

Change logt

| Datum | Persoon | Versie | Wat is er aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-09-2025 | Merel & Pavlo | 1 | Het document is aangemaakt en de eerste 8 requirements zijn aangemaakt. |
| 19-09-2025 | Merel & Pavlo | 1.1 | Grote requirements zijn gesplitst in kleinere. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2 | Nieuwe requirments toevoegen + Taken toevoegen. Op dit moment 15 requirments. |
| 19-09-2025 | Pavlo & Merel & Jullian & Aron | 2.1 | Namen toegevoegd. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2.2 | Nummers bij requirments toegevoegd. |
| 3-10-2025 | Merel & Jullian | 3.1 | Requirements + taken aangepast op basis v/d workshop, req 13 weggehaald |