product backlog

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

12 december 2025

project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

De user stories zijn geforumleerd vanuit de product owner.

| Requirement | User story | Taken | Acceptatie criteria | MoSCoW | functionaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Het weerstation bevat een sensor om de windsnelheid tussen 0,1 m/s en 30 m/s te meten. | 1.1 Ik wil dat er een sensor is die de windsnelheid meet zodat ik de data van de windsnelheid kan krijgen. | 1.1.1 Onderzoek de opties van de windsnelheid sensoren. 1.1.2 Schrijf het onderzoekverslag over windsnelheid sensoren. 1.1.3 Koop de windsnelheid sensor. 1.1.4 Kalibreer de windsnelheid sensor. | Er is een sensor die de windsnelheid tussen de 0,1 m/s en de 30 m/s. | Must | Functioneel |
|  | 1.2 Ik wil dat de windsnelheid gemeten word vanuit het weerstation. | 1.2.1 Integreer de windsnelheid sensor met de micro controller. 1.2.2 Maak een elektrisch schema van het weerstation. 1.2.3 Test de windsnelheid sensor. | Het weerstation bevat een sensor die de windsnelheid correct meet tussen de 1 en de 30 m/s en doorstuurt naar de microcontroller. | Must | Functioneel |
| 2. Het weerstation bevat een sensor om de windrichting van minimaal 8 richtingen kan meten. | 2.1 Ik wil dat er een sensor is die de windrichting meet zodat ik de data van de windrichting kan krijgen. | 2.1.1 Onderzoek de opties van de windrichting sensoren. 2.1.2 Schrijf het onderzoekverslag over windrichting sensoren. 2.1.3 Koop de windrichting sensor. 2.1.4 Kalibeer de windrichting sensor | Er is een sensor die 8 verschillende windrichtingen kan meten. | Must | Functioneel |
|  | 2.2 ik wil dat de windrichting gemeten word vanuit het weerstation. | 2.2.1 Integreer de windrichting sensor met de micro controller. 2.2.2 Maak een elektrisch schema van het weerstation. 2.2.3 Test de windrichting sensor. | Het weerstation bevat een sensor die met succes de correcte windrichting, van minimaal 8 richtingen, doorstuurt naar de microcontroller met eventueel een afwijking van +- 3 graden. | Must | Functioneel |
| 3. Het weerstation bevat een microcontroller die de windsnelheid/wind richting sensoren kan aflezen en daarmee de motor op aan kan sturen . | 3.1 Ik wil dat het weerstation aangestuurt word door een micro controller. | 3.1.1 Onderzoek de opties van microcontrollers. 3.1.2 Schrijf het onderzoekverslag en vergelijk de microcontrollers. 3.1.3 Koop de microcontroller. 3.1.4 maak een electrisch schema van de sensoren en de microcontroller. | Er is een micro controller die de sensoren van user story 1 en 2 kan aflezen. | Must | Functioneel |
|  | 3.2 Ik wil dat de motor aangestuurt wordt door de micro controller van het weerstation. | 3.2.1 Onderzoek hoe je de motor kan aansturen via een micro contoller. 3.2.2 intergreer de motor aan de micro controller. 3.2.3 Schrijf code om de motor te laten draaien. 3.2.4 Test de code. | De motor kan aangestuurd worden door de micro controller. | Must | Functioneel |
|  | 3.3 Ik wil dat de micro controller de motor kan aansturen op basis van de data van de sensoren. | 3.3.1 Bestudeer de verkregen motorprestatiegegevens. 3.3.2 Maak een berekening om de motor optimaal te laten draaien op basis van de sensoren. 3.3.3 Schrijf een code om de motor te besturen. 3.3.4 maak een electrisch schema van de microcontroller, de sensoren. En de motor. 3.3.5 Test deze code. | De motor kan worden aangestuurd met de micro controller op basis van de data van de sensoren. | Must | Functioneel |
| 4. Het weerstation heeft een weerbestendige behuizing waardoor hij buiten kan zijn met extreem weer zonder te beschadigen. | 4.1 Ik wil dat het weerstation altijd buiten kan blijven zonder dat ik me zorgen hoef te maken dat die kapot gaat. | 4.1.1 Onderzoek welk materiaal geschikt is voor een waterdichte behuizing 4.1.2 Maak een schets van de behuizing 4.1.3 Ontwerp de behuizing. 4.1.4 Bouw de behuizing. 4.1.5 Test de behuizing. | Het weerstation heeft geen schade als hij voor langere tijd buiten is in extreme weer. | Must | Kwaliteit |
| 5. Het weerstation moet de motor voor een half uur harder* draaien om het optimale effect sneller te kunnen bereiken. | 5.1 Ik wil dat het weerstation flexibeler is en beter kan anticiperen op het weer, zodat hij snelheid moet maken en niet met het weer mee kan gaan. | 5.1.1 Schrijf een code, dat de motor sneller moet draaien, dan die moet. | De motor draai voor het eerste half uur dat het gemiddeld 1 windkracht is, harder dan dat hij zou moeten draaien. | Must | Functioneel |
| 6. Het weerstation staat op een plek waar hij niet afgeschermd word door obstakels/bouwwerken. | 6.1 Ik wil dat mijn afmetingen nauwkeurig zijn en niet worden verstoord, zodat de motor goed moet werken, zonder dat er problemen optreden tijdens de metingen. | 6.1.1 Onderzoek een optimale plek voor het weerstation 6.1.2 Plaats het weerstation op een gekozen plek. | Het weerstation staat op een optimale plek waar de wind niet geblokkeerd wordt door obstakels of gebouwen. | Must | Kwaliteit |
| 7. De microcontroller kan zonder fysieke connectie aangestuurd worden. | 7.1 Ik wil dat de motor in noodgevallen op afstand uit een aangezet kan worden. | 7.1.1 Onderzoek een manier om een functie binnen de micro controller aan te kunnen roepen zonder een fysieke verbinding nodig te hebben. 7.1.2 Schrijf een onderzoeksverslag over deze manieren. 7.1.3 Implementeer/codeer deze manier. 7.1.4 Schrijf een start/stop systeem 7.1.5 Test deze manier. | De motor kan zonder fysieke verbinding aan en uitgezet worden. | Could | Functioneel |
| 8. Het weerstation verwekt genoeg stroom om zelf voor zienend te zijn. | 8.1 Ik wil dat het weerstation geen externe stroom toevoer nodig heeft en daarom zelf zijn eigen stroom opwerk. | 8.1.1 Onderzoek wat is de opties van zelfvoorziening. 8.1.2 Koop de benodigde spullen. 8.1.3 Maak een elektrisch schema. 8.1.4 Implementeer de zelfvoorziening. 8.1.5 Test de zelfvoorziening. | Het weerstation wekt zijn eigen energie op en is niet afhankelijk van externe stroom voorzieningen. | Could | Functioneel |

*harder: door de situatie van de motor dat uitgelegd staat in voorgekomen situaties.docx, is er nooit onderzoek gedaan naar hoeveel harder de motor dit eerste half uur zou moeten draaien daarom is dit nog een algemeen onbekend begrip.

## Change log

| Datum | Persoon | Versie | Wat is er aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-09-2025 | Merel vd Leeden & Pavlo | 1 | Het document is aangemaakt en de eerste 8 requirements zijn aangemaakt. |
| 19-09-2025 | Merel vd Leeden & Pavlo | 1.1 | Grote requirements zijn gesplitst in kleinere. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2 | Nieuwe requirments toevoegen + Taken toevoegen. Op dit moment 15 requirments. |
| 19-09-2025 | Pavlo & Merel vd Leeden & Jullian & Aron | 2.1 | Namen toegevoegd. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2.2 | Nummers bij requirments toegevoegd. |
| 3-10-2025 | Merel vd Leeden & Jullian | 3 | Requirements + taken aangepast op basis v/d workshop, req 13 weggehaald |
| 10-10-2025 | Merel vd Leeden | 4 | De requirements opnieuw opgesteld en daarmee ook de user stories, taken en aceptatie criteria aangepast. |
| 14-10-2025 | Pavlo | 4.1 | Requirment 5/6 ingevuld |
| 14-10-2025 | Merel vd Leeden | 4.2 | Requiment 5 aangepast |
| 27-1-2026 | Merel van der Leeden | 4.3 | Acceptatie criteria aangepast. |