risico analyse

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

12 december 2025

project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

1 = kleine kans/laag risico

5 = grote kans/groot risico

| Risico | Kans | Impact | Gevolg | Oplossing | Maatregel | Kans (na) | Impact (na) | Oplossing toegepast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De windsnelheid sensor gaat kapot en stuurt daardoor geen waardes meer door. | 2 | 5 | De motor gaat niet meer draaien aangezien de windsnelheid altijd op 0 m/s gaat staan. Of blijft continu draaien als sensor verkeerde data stuurt | Accepteren dat er voor een tijd geen motor draaien en de sensor vervangen. |  |  |  | Nvt. |
| De windrichting sensor gaat kapot en stuurt daardoor geen waardes meer door. | 2 | 3 | De motor gaat altijd draaien op de gegevens van de windsnelheid, ook op momenten dat die niet zou moeten draaien, en daardoor energie verspillen. | Accepteren dat de motor voor een tijd niet optimaal draait en de sensor vervangen. |  |  |  | Nvt. |
| De behuizing raakt beschadigt door wind of water/regen. | 3 | 5 | De sensoren en micro controller in de behuizing gaan kapot door waterschade. Of kapot door te vallen | Overdragen aan de PO. Wij hebben geen toegang tot goede stevige manieren om de behuizing te maken. | Wij maken en tijdelijke behuizing en wij dragen het ontwerp over aan de PO zodat hij er een stevige versie van kan maken. |  |  | Nog niet |
| De hardware wordt gesloopt door buitenstaanders. | 1 | 5 | de motor zal niet meer draaien aangezien die niet meer aangestuurd gaat worden. | Overdragen aan de PO. Het weerstation staat op hun vlot waar iedereen op zou kunnen gaan. |  |  |  |  |

Changelog

| Datum | Versie | persoon | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/21/2025 | 1 | Merel van der Leeden | Aangemaakt en de eerste 4 risico’s geschreven +kans, impact, oplossing en gevolg. En sommige maatregel/oplossing toegepast of niet |
| 27/01/2026 | 1.1 | Aron Vleij | Aantal risico’s en gevolg ervan uitgebreider beschreven en controlleren spellingsfouten |