problemen

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

16 januari 2026

Project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

Inhoud

Problemen	1

Windrichting sensor	1

Motor	1

Changelog	2

# Problemen

## Windrichting sensor

In sprint 4 hadden wij eindelijk na lange levertijden de sensoren binnen, hiermee zijn wij dus ook gelijk mee aan de slag gegaan. Alleen na in sprint 5 met de windrichting sensor gewerkt te hebben zijn wij er eindelijk achter gekomen dat deze sensor kapot is. Na 2 weken druk aan deze sensor gewerkt te hebben, en het niet gelukt is, hebben wij besloten om een nieuwe aan te schaffen. Deze sensor is in de vakantie/in sprint 6 binnen gekomen. De tweede sensor hebben wij wel op een andere manier uitgezocht. Met de eerste sensor hebben wij alleen gekeken naar specificaties, hierdoor is het gebeurt dat wij een sensor hebben die gekocht die niet van een erkent bedrijf vandaan komt. Omdat dit zo gebeurt is hadden wij geen garantie of hulp bij een kapotte sensor. Daarom tijdens het uitzoeken van de tweede sensor hebben wij opgelet waar de sensor vandaan komt, of er een duidelijke datasheet bij zit en of er garantie op het product zit. Dit nemen wij ook mee naar de volgende projecten om deze problemen te voorkomen.

## Motor

In het begin van sprint 7, de laatste sprint, zijn wij er achter gekomen dat de motor die wij moeten aansturen niet aanstuur baar is met een micro controller. Dit betekend dat de motor die al in de Coolhaven niet te automatiseren voor ons. Hierdoor gaan wij dit project niet af kunnen krijgen.

De reden dat dit probleem niet in de risico analyse staat is omdat in de opdracht omschrijving staat dat wij deze motor moeten aansturen met een micro controller. “Daarom zoekt CLEAR Rivers studenten die voor CLEAR Rivers met een Raspberry Pi kunnen programmeren, zodat een weerstation gekoppeld kan worden aan de motor.” -quote uit praktijklink. Ook kregen wij aan het begin van dit project een ‘handleiding’ waarop staat dat wij ons geen zorgen moeten maken over de verbinding naar de motor want de po ging zelf die kabel halen en aan ons leveren. Hierdoor zijn wij er vanuit gegaan dat de verbinding tussen motor en micro controller geen probleem zou moeten worden. Achteraf gezien was dit een fout. Hiervan nemen wij wel mee dat voor volgende projecten wij ook de gegeven informatie moeten fact checken zodat we niet nog eens tegen een gelijksoortig probleem aan gaan lopen.

# Changelog

| Datum | Versie | Naam | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/1/2026 | 1 | Merel van der Leeden | Bestand aangemaakt en geschreven. |